Phân công công việc:

1. Hiến:

- Hoàn thành toàn bộ API, sử dụng cả SMTP gmail để làm API xác nhận. (22/10/2017)

- Viết doc để cho Tú dễ hiểu.

- Sửa đổi lại phương thức thanh toán tiền. (Liên lạc trực tiếp với anh).

2. Tú:

- Hoàn thành trang giao diện người dùng, trang giao diện đăng bán và Admin dựa trên API của Hiến trên giao diện Web Desktop. (30/10/2017).

- Định hình lại một vài nội dung trên Web Desktop cũng như Mobile. (Liên hệ trực tiếp với anh).

- Hoàn thành trang giao diện người dùng, giao diện đăng bán trên Web Mobile. (10/11/2017).

3. Android:

- Hoàn thành App cho người dùng + đăng bán. (25/11/2017).

4. iOS:

- Hoàn thành App cho người dùng + đăng bán. (25/11/2017).

5. Trung + Minh:

- Pentest toàn bộ hệ thống theo từng chu giai đoạn.

- Crawl data từ các nguồn. (10/11/2017).

Lưu ý: Khi đến hạn deadline tất cả đều phải được hoàn thành và sử dụng được với đầy đủ tính năng.